🌐 글로벌 상품 연결 플랫폼

GLINK (Global Link)

해외 상품 정보 연결 서비스 사업 기획서

작성일: 2026년 5월

# 📋 목차

1. 서비스 개요

2. 시장 분석

3. 핵심 기능

4. 수익 모델

5. 경쟁사 분석

6. 개발 로드맵

7. 마케팅 전략

8. 리스크 및 대응방안

# 1. 서비스 개요

## 1.1 서비스 비전

한국인이 해외 상품을 구매하고 싶을 때, 복잡한 구매대행 없이 전 세계 상품 정보를 쉽고 빠르게 연결해주는 플랫폼

## 1.2 서비스 한 줄 정의

"전 세계 상품을 한국에서 가장 쉽게 찾고 연결하는 플랫폼"

## 1.3 해결하는 문제

- 해외 직구 시 언어 장벽으로 인한 정보 접근 어려움

- 신뢰할 수 있는 해외 셀러 탐색의 어려움

- 복잡한 구매대행 절차 및 높은 수수료

- 해외 플랫폼별 분산된 상품 정보 통합 부재

| 구분 | 기존 방식 | GLINK |
| --- | --- | --- |
| 정보 탐색 | 각 해외 사이트 직접 방문 | 한 곳에서 통합 검색 |
| 언어 장벽 | 직접 번역 필요 | AI 자동 번역 제공 |
| 신뢰도 확인 | 리뷰 직접 확인 | 통합 신뢰도 점수 제공 |
| 수수료 | 구매대행 10~20% | 연결 수수료 3~5% |

# 2. 시장 분석

## 2.1 시장 규모

- 국내 해외직구 시장 규모: 연간 약 6조원 (2024년 기준)

- 연평균 성장률: 약 15% (최근 3년 평균)

- 주요 직구 국가: 미국(40%), 중국(30%), 유럽(15%), 기타(15%)

- 주요 직구 품목: 건강기능식품, 의류, 전자제품, 화장품

## 2.2 타겟 고객

| 세그먼트 | 특징 | 규모 |
| --- | --- | --- |
| 20~30대 직장인 | 해외 브랜드 관심, 직구 경험 있음 | 핵심 타겟 |
| 해외 제품 마니아 | 특정 카테고리 전문 구매자 | 충성 고객 |
| 가성비 추구 소비자 | 국내보다 저렴한 해외 상품 선호 | 볼륨 타겟 |

# 3. 핵심 기능

## 3.1 MVP (첫 출시) 기능

- 글로벌 상품 통합 검색 (아마존, 이베이, 알리익스프레스 등)

- AI 자동 번역 및 상품 설명 한국어 변환

- 셀러 신뢰도 점수 제공

- 가격 비교 및 환율 자동 계산

- 찜하기 및 가격 알림 기능

## 3.2 고도화 기능 (2단계)

- AI 상품 추천 (구매 이력 기반 개인화)

- 커뮤니티 기능 (직구 후기, Q&A)

- 구매 가이드 자동 생성

- 관세/배송비 자동 계산기

# 4. 수익 모델

| 수익원 | 방식 | 예상 수익률 |
| --- | --- | --- |
| 연결 수수료 (주) | 거래 성사 시 3~5% 수수료 | 전체 매출 70% |
| 프리미엄 멤버십 | 월 9,900원 구독 (광고 제거, 알림 우선) | 전체 매출 20% |
| 셀러 광고 | 상품 상단 노출 광고 | 전체 매출 10% |

## 4.1 손익분기점 목표

- 월간 활성 사용자(MAU) 10,000명 달성 시 손익분기점 도달 예상

- 평균 거래 금액 15만원 기준, 월 거래 건수 500건 이상 목표

# 5. 경쟁사 분석

| 서비스 | 강점 | 약점 | 차별점 |
| --- | --- | --- | --- |
| 말톡 | 구매대행 신뢰도 높음 | 수수료 높음(10~20%) | GLINK는 정보 연결만으로 저수수료 |
| 아이허브 | 건강식품 특화 | 카테고리 한정 | GLINK는 전 카테고리 커버 |
| 네이버쇼핑 | 국내 최대 트래픽 | 해외 상품 정보 부족 | GLINK는 해외 특화 |

# 6. 개발 로드맵

| 단계 | 기간 | 목표 | 주요 작업 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1단계 아이디어 검증 | 1~2주 | 시장 반응 확인 | 랜딩페이지 제작, 사전 신청자 모집 |
| 2단계 MVP 개발 | 1~2개월 | 핵심 기능 구현 | Cursor AI로 웹 프로토타입 개발 |
| 3단계 베타 출시 | 3~4개월 | 초기 사용자 확보 | 100명 베타 테스터 모집 및 피드백 |
| 4단계 정식 출시 | 5~6개월 | 수익화 시작 | 결제 연동, 마케팅 본격 시작 |

## 6.1 개발 도구 스택 (비개발자 최적화)

- 기획/설계: Claude AI (기획서, UI 설계, 프롬프트 작성)

- 개발: Cursor AI (AI 기반 코드 자동 생성)

- 노코드 보조: Bubble.io (빠른 프로토타입)

- 결제: 토스페이먼츠 또는 포트원

- 배포: Vercel 또는 AWS

# 7. 마케팅 전략

## 7.1 초기 마케팅 (0원 예산)

- 직구 관련 네이버 카페, 커뮤니티 홍보 (뽐뿌, 직구갤 등)

- 인스타그램/틱톡 직구 꿀팁 콘텐츠 제작

- 유튜브 '해외직구 가이드' 콘텐츠 SEO 활용

## 7.2 성장 마케팅 (수익 발생 후)

- 직구 인플루언서 협업 마케팅

- 추천인 제도 (친구 초대 시 수수료 캐시백)

- 네이버/카카오 검색광고 집행

# 8. 리스크 및 대응방안

| 리스크 | 가능성 | 대응방안 |
| --- | --- | --- |
| 해외 플랫폼 API 제한 | 중간 | 크롤링 대체 또는 파트너십 체결 |
| 개인정보/보안 이슈 | 낮음 | 초기부터 보안 설계, 법률 검토 |
| 대형 플랫폼 경쟁 | 높음 | 틈새 카테고리 특화 전략 |
| 환율 변동 리스크 | 중간 | 실시간 환율 연동으로 투명성 확보 |

GLINK — 세계를 한국과 연결합니다

본 기획서는 Claude AI와 함께 작성되었습니다.